CINEGO — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

NHÓM 01 | LỚP: 22DTH1-037019701 | MENTOR: NGUYỄN MINH TÂN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — SPRINT 1 (THIẾT KẾ NGHIỆP VỤ, UI PROTOTYPE & CSDL)

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU (DOCUMENT REVISION HISTORY)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Ghi chú nội dung chỉnh sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Khởi tạo tài liệu Biên bản họp Sprint 1, tổng hợp danh mục 15 Work Items về Thiết kế Nghiệp vụ, UI Prototype & CSDL. |
| 1.1 | 01/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Cập nhật tiến độ thiết kế bộ UI Design System và 7 màn hình Figma core do Cao Quốc Khánh báo cáo. |
| 1.2 | 04/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Tổng hợp kết quả nghiệm thu CSDL Supabase (SCRUM-28), Mô hình Clean Architecture (SCRUM-29) và cuộc họp Review UI/UX. |

THÔNG TIN BUỔI HỌP & MỤC TIÊU SPRINT 1

| Thời gian Sprint: 28/09/2026 – 04/10/2026 | Địa điểm họp: MS Teams |
| --- | --- |
| Thời gian họp: 18h00 - 20h30 | Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thùy Linh |
| Tổng công việc Jira: 15 Work Items | Tổng Story Points: 99 Points (Hoàn thành 100%) |

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM (SPRINT GOAL)

• Mục tiêu cốt lõi: Hoàn thành phân tích chi tiết nghiệp vụ Use Case, thiết kế trọn bộ Prototype Figma UI/UX, khởi tạo cấu trúc CSDL Supabase PostgreSQL và mô hình Kiến trúc Clean Architecture.

• Cam kết chất lượng: Hoàn thành triệt để 100% phạm vi công việc gồm 15 hạng mục trên hệ thống Jira với tổng quy mô 99 Story Points, đảm bảo sản phẩm vận hành đúng theo yêu cầu đặc tả (Acceptance Criteria).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

| Vai trò chuyên môn trong Team | Họ và tên thành viên | Ký hiệu Jira |
| --- | --- | --- |
| Backend & Database Lead / Scribe | Nguyễn Thùy Linh | NL |
| Frontend & UI/UX Lead | Cao Quốc Khánh | KQ |
| System & Integration Lead | Huỳnh Thanh Liêm | LT |
| QA & Quality Assurance Lead | Lương Quốc Anh | QA |

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT CÁC MẢNG CÔNG VIỆC

1. Phân tích Nghiệp vụ, Sơ đồ Use Case Diagram & Luồng Chuyển Màn hình (SCRUM-17, 18, 19, 20)

Nhóm tập trung cụ thể hóa các yêu cầu đã thu thập ở Sprint 0 thành các bản vẽ thiết kế hệ thống trực quan. Lương Quốc Anh (QA) vẽ Sơ đồ Use Case Diagram tổng quát thể hiện rõ ranh giới hệ thống và mối quan hệ giữa các Actor.

Lương Quốc Anh (QA) chịu trách nhiệm chính hoàn thiện tài liệu Đặc tả Use Case chi tiết cho nhóm Authentication (Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu) bao gồm Luồng sự kiện chính (Basic Flow), Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow) và Luồng ngoại lệ (Exception Flow) với tổng quy mô 13 Story Points.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) xây dựng Sơ đồ luồng chuyển màn hình (Screen Flow / Sitemap) chi tiết giúp định hình trải nghiệm người dùng điều hướng từ Màn hình chào -> Trang chủ -> Xem chi tiết phim -> Chọn rạp/suất -> Chọn ghế -> Thanh toán.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-17 (5 Pts - QA): Vẽ Sơ đồ Use Case Diagram tổng quan cho ứng dụng CineGo.

• SCRUM-18 (13 Pts - QA): Hoàn thiện bản Đặc tả Use Case chi tiết nhóm Auth chuẩn IEEE.

• SCRUM-19 (5 Pts - QA) & SCRUM-20 (5 Pts - LT): Xây dựng User Flow chi tiết và Screen Flow toàn hệ thống.

2. Thiết kế Giao diện Figma UI/UX & Prototype Tương tác (SCRUM-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30)

Cao Quốc Khánh (KQ) gánh vác khối lượng công việc thiết kế Frontend trọng yếu với 8 hạng mục công việc trên Figma (Tổng 47 Story Points). Khánh đã xây dựng bộ Design System đồng bộ gồm Màu sắc chủ đạo (Navy `#1B365D` & Accent Cyan), Font chữ Montserrat/Inter, bộ Iconset và các đường viền Component chuẩn hóa.

Khánh đã hoàn thiện thiết kế UI giao diện chi tiết cho toàn bộ các màn hình cốt lõi: Login, Register/Forgot Password, Cinema Home, Movie List/Search, Movie Detail và Cinema/Showtime. Mỗi màn hình đều được tối ưu giao diện theo chuẩn UX di động.

Sau khi hoàn thiện các màn hình tĩnh, Cao Quốc Khánh tiến hành liên kết các Component để tạo bản Prototype tương tác động trực tiếp trên Figma, cho phép mô phỏng luồng thao tác thực tế như một ứng dụng chạy thật.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-21 (8 Pts - KQ): Chuẩn hóa bộ Figma Design System (Colors, Typography, Components).

• SCRUM-22 (3 Pts), SCRUM-23 (5 Pts), SCRUM-24 (8 Pts), SCRUM-25 (5 Pts), SCRUM-26 (5 Pts), SCRUM-27 (8 Pts): Hoàn thiện 6 bộ màn hình UI chính.

• SCRUM-30 (8 Pts - KQ): Tạo liên kết Prototype tương tác hoàn chỉnh trên Figma.

3. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Supabase & Mô hình Kiến trúc Clean Architecture (SCRUM-28, 29, 31)

Nguyễn Thùy Linh (NL) nghiên cứu và thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) trên nền tảng Supabase PostgreSQL (8 Story Points). Linh đã định nghĩa cấu trúc các bảng: `users`, `movies`, `cinemas`, `rooms`, `showtimes`, `seats`, `bookings`, `tickets` đi kèm các chỉ mục (Indexes) giúp truy vấn nhanh.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) phát triển Sơ đồ Kiến trúc Ứng dụng theo mô hình Clean Architecture kết hợp MVVM (Model-View-ViewModel) giúp tách biệt 3 tầng Core (Domain, Data, Presentation), đảm bảo mã nguồn Flutter dễ bảo trì và mở rộng.

Cuối Sprint, Huỳnh Thanh Liêm (LT) tổ chức cuộc họp Review UI/UX và Yêu cầu với sự tham gia của toàn nhóm để rà soát sự tương thích giữa Thiết kế Figma, CSDL và Logic APIs.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-28 (8 Pts - NL): Chuẩn hóa sơ đồ ERD và ER Diagram cho CSDL Supabase.

• SCRUM-29 (8 Pts - LT): Thiết lập tài liệu Kiến trúc phần mềm Clean Architecture.

• SCRUM-31 (5 Pts - LT): Tổ chức họp Review nghiệm thu thiết kế UI/UX và sơ đồ hệ thống.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT WORK ITEMS TRÊN JIRA

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ 15 hạng mục công việc thuộc Sprint 1 đã được nghiệm thu và chuyển trạng thái `Done` trên hệ thống quản lý Jira:

| Mã Task Jira | Tên hạng mục công việc (Work Items) | Hạn xong | Pts | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-17 | Vẽ Use Case Diagram tổng quát | Sep 20 | 5 | QA | Done |
| SCRUM-18 | Đặc tả UC nhóm Auth (đăng ký/đăng nhập/quên MK) | Sep 22 | 13 | QA | Done |
| SCRUM-19 | Xây dựng User Flow | Sep 20 | 5 | QA | Done |
| SCRUM-20 | Xây dựng Sitemap/Screen Flow | Sep 20 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-21 | Xây dựng Design System | Sep 21 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-22 | Thiết kế Login | Sep 22 | 3 | KQ | Done |
| SCRUM-23 | Thiết kế Register/Forgot Password | Sep 22 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-24 | Thiết kế Cinema Home | Sep 23 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-25 | Thiết kế Movie List/Search | Sep 24 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-26 | Thiết kế Movie Detail | Sep 24 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-27 | Thiết kế Cinema/Showtime | Sep 25 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-28 | Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu | Sep 23 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-29 | Thiết kế kiến trúc ứng dụng | Sep 24 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-30 | Prototype và liên kết màn hình Figma | Sep 26 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-31 | Review UI/UX và yêu cầu | Sep 27 | 5 | LT | Done |

V. ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

1. Điểm làm tốt (What Went Well)

• Hoàn thành 100% 15 Work Items với quy mô lên tới 99 Story Points (Sprint có khối lượng điểm lớn nhất).

• Bộ prototype Figma được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ và trải nghiệm UX tự nhiên.

• Hạ tầng CSDL Supabase và Kiến trúc Clean Architecture được định hình chuẩn mực ngay từ đầu.

2. Điểm cần cải thiện (What Can Be Improved)

• Khối lượng công việc thiết kế UI dồn quá nhiều vào Cao Quốc Khánh (47 Points), gây ra tình trạng quá tải ở giữa Sprint.

• Cần hỗ trợ chuyển giao tài nguyên Figma sang mã màu/code Flutter sớm hơn cho lập trình viên.

3. Hành động cải tiến ở Sprint kế tiếp (Actionable Items)

• Phân chia nhỏ các Component UI để các thành viên khác có thể hỗ trợ dựng khung layout trong Flutter.

• Xuất bộ dữ liệu UI Tokens (Colors, Typography) từ Figma thành tập tin `theme.dart` trong Flutter.

4. Kết luận & Biểu quyết đóng Sprint

Nghiệm thu toàn bộ tài liệu thiết kế nghiệp vụ, prototype và kiến trúc CSDL; sẵn sàng bắt tay vào lập trình code ở Sprint 2.