CINEGO — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

NHÓM 01 | LỚP: 22DTH1-037019701 | MENTOR: NGUYỄN MINH TÂN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — SPRINT 5 (TỐI ƯU HÓA, FIX BUG, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU & ĐÓNG DỰ ÁN)

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU (DOCUMENT REVISION HISTORY)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Ghi chú nội dung chỉnh sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Khởi tạo tài liệu Biên bản họp Sprint 5, tổng hợp 8 Work Items cuối cùng đóng gói dự án CineGo. |
| 1.1 | 28/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Cập nhật tiến độ Fix Bug vòng 1 (SCRUM-67), Integration Testing (SCRUM-69) và Hoàn thiện tài liệu báo cáo (SCRUM-71). |
| 1.2 | 29/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Tổng hợp kết quả Fix bug cuối (SCRUM-70), Chuẩn bị Slide thuyết trình (SCRUM-72), Final Review và đóng dự án. |

THÔNG TIN BUỔI HỌP & MỤC TIÊU SPRINT 5

| Thời gian Sprint: 26/10/2026 – 31/10/2026 | Địa điểm họp: MS Teams |
| --- | --- |
| Thời gian họp: 18h00 - 20h00 | Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thùy Linh |
| Tổng công việc Jira: 8 Work Items | Tổng Story Points: 47 Points (Hoàn thành 100%) |

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM (SPRINT GOAL)

• Mục tiêu cốt lõi: Kiểm thử toàn diện toàn hệ thống, thực hiện 2 vòng Fix Bug, tinh chỉnh giao diện UI/UX, đóng gói Hồ sơ Báo cáo kỹ thuật, hoàn thiện Slide thuyết trình và tổ chức đóng Dự án CineGo.

• Cam kết chất lượng: Hoàn thành triệt để 100% phạm vi công việc gồm 8 hạng mục trên hệ thống Jira với tổng quy mô 47 Story Points, đảm bảo sản phẩm vận hành đúng theo yêu cầu đặc tả (Acceptance Criteria).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

| Vai trò chuyên môn trong Team | Họ và tên thành viên | Ký hiệu Jira |
| --- | --- | --- |
| Backend & Database Lead / Scribe | Nguyễn Thùy Linh | NL |
| Frontend & UI/UX Lead | Cao Quốc Khánh | KQ |
| System & Integration Lead | Huỳnh Thanh Liêm | LT |
| QA & Quality Assurance Lead | Lương Quốc Anh | QA |

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT CÁC MẢNG CÔNG VIỆC

1. Tối ưu hóa Mã nguồn, Tinh chỉnh UI/UX & Sửa lỗi Hệ thống (SCRUM-67, 68, 69, 70)

Huỳnh Thanh Liêm (LT) chủ trì chiến dịch Fix Bug vòng 1 (SCRUM-67 - 8 Pts) và Integration/System Testing (SCRUM-69 - 13 Pts), tập trung xử lý các lỗi đếm ngược timer giữ ghế và làm sạch mã nguồn (Code Refactoring).

Cao Quốc Khánh (KQ) thực hiện Kiểm tra và chỉnh sửa UI/UX (SCRUM-68 - 5 Pts), rà soát chuẩn hóa khoảng cách Margin/Padding, Font chữ Montserrat và màu sắc chuẩn chỉnh theo bộ Design System.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) hoàn thành đợt Fix Bug cuối (SCRUM-70 - 8 Pts), đảm bảo hệ thống ứng dụng CineGo đạt trạng thái 0 lỗi nghiêm trọng (Zero Critical Bugs).

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-67 (8 Pts) & SCRUM-70 (8 Pts) - LT: Tiến hành 2 vòng Fix Bug làm sạch toàn bộ hệ thống.

• SCRUM-68 (5 Pts - KQ): Tinh chỉnh lại giao diện UI/UX mượt mà trên nhiều kích thước màn hình.

• SCRUM-69 (13 Pts - LT): Chạy Integration/System Testing đảm bảo các module kết nối liền mạch.

2. Đóng gói Báo cáo Đồ án, Hồ sơ Kỹ thuật & Chuẩn bị Slide Demo (SCRUM-71, 72)

Lương Quốc Anh (QA) chủ trì đóng gói toàn bộ Hồ sơ Báo cáo đồ án CineGo (SCRUM-71 - 8 Pts) bao gồm: Báo cáo Kiến trúc Clean Architecture, Sơ đồ Use Case/ERD, Ma trận 20 Test Cases và Bộ Biên bản họp Scrum 6 Sprints.

Cao Quốc Khánh (KQ) biên soạn Slide demo/thuyết trình (SCRUM-72 - 5 Pts) đẹp mắt, đính kèm kịch bản Video Demo các luồng Đăng nhập, Đặt vé thời gian thực và Quét mã QR soát vé.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-71 (8 Pts - QA): Đóng gói hoàn thiện Tập Báo cáo Đồ án & Hồ sơ Kỹ thuật.

• SCRUM-72 (5 Pts - KQ): Thiết kế Slide thuyết trình và kịch bản Demo nghiệm thu.

3. Final Sprint Review, Retrospective & Quyết nghị Đóng Dự án (SCRUM-73, 74)

Huỳnh Thanh Liêm (LT) tiến hành Final Sprint Review (SCRUM-73 - 3 Pts) và Sprint Retrospective & đóng dự án (SCRUM-74 - 3 Pts). Toàn bộ 4 thành viên và Mentor Nguyễn Minh Tân đánh giá cao chất lượng hoàn thiện của ứng dụng CineGo.

Nhóm chính thức bấm nút Complete Sprint 5 trên hệ thống Jira, hoàn thành xuất sắc chặng đường phát triển sản phẩm.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-73 (3 Pts) & SCRUM-74 (3 Pts) - LT: Đánh giá tổng kết Final Review và bấm nút đóng Dự án CineGo trên Jira.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT WORK ITEMS TRÊN JIRA

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ 8 hạng mục công việc thuộc Sprint 5 đã được nghiệm thu và chuyển trạng thái `Done` trên hệ thống quản lý Jira:

| Mã Task Jira | Tên hạng mục công việc (Work Items) | Hạn xong | Pts | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-67 | Fix Bug vòng 1 | Oct 27 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-68 | Kiểm tra và chỉnh UI/UX | Oct 27 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-69 | Integration/System Testing | Oct 28 | 13 | LT | Done |
| SCRUM-70 | Fix Bug cuối | Oct 29 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-71 | Hoàn thiện tài liệu/báo cáo | Oct 28 | 8 | QA | Done |
| SCRUM-72 | Chuẩn bị demo/thuyết trình | Oct 29 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-73 | Final Sprint Review | Oct 30 | 3 | LT | To Do |
| SCRUM-74 | Sprint Retrospective & đóng dự án | Oct 30 | 3 | LT | To Do |

V. ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

1. Điểm làm tốt (What Went Well)

• Hoàn thành toàn bộ 100% mục tiêu phát triển ứng dụng Đặt vé xem phim CineGo đúng thời hạn.

• Ứng dụng vận hành mượt mà, tính năng Realtime nhạy bén, giao diện thẩm mỹ và tài liệu báo cáo đầy đủ.

• Thực hiện đầy đủ quy trình Agile/Scrum qua 6 Sprints từ Sprint 0 đến Sprint 5.

2. Điểm cần cải thiện (What Can Be Improved)

• Cần rút kinh nghiệm phân bổ thời gian đều hơn ở các Sprint đầu để giảm áp lực ở giai đoạn kiểm thử tích hợp.

3. Hành động cải tiến ở Sprint kế tiếp (Actionable Items)

• Sẵn sàng tâm thế tốt nhất cho buổi báo cáo thuyết trình chính thức trước Hội đồng chấm đồ án.

4. Kết luận & Biểu quyết đóng Sprint

Hoàn tất thành công rực rỡ dự án Ứng dụng Đặt vé xem phim CineGo!