CINEGO — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

NHÓM 01 | LỚP: 22DTH1-037019701 | MENTOR: NGUYỄN MINH TÂN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — SPRINT 3 (HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐẶT VÉ CORE & VÉ ĐIỆN TỬ QR CODE)

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU (DOCUMENT REVISION HISTORY)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Ghi chú nội dung chỉnh sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Khởi tạo tài liệu Biên bản họp Sprint 3, tổng hợp 13 Work Items trọng tâm thuộc luồng Đặt vé & Thanh toán core. |
| 1.1 | 15/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Cập nhật tiến độ lập trình Supabase Realtime khóa ghế 10 phút (SCRUM-49) và PricingService (SCRUM-52). |
| 1.2 | 18/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Tổng hợp báo cáo nghiệm thu hoàn thành 100% 13 tasks (89 Points), kết quả kiểm thử end-to-end (SCRUM-58) và đóng Sprint. |

THÔNG TIN BUỔI HỌP & MỤC TIÊU SPRINT 3

| Thời gian Sprint: 12/10/2026 – 18/10/2026 | Địa điểm họp: MS Teams |
| --- | --- |
| Thời gian họp: 18h00 - 20h00 | Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thùy Linh |
| Tổng công việc Jira: 13 Work Items | Tổng Story Points: 89 Points (Hoàn thành 100%) |

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM (SPRINT GOAL)

• Mục tiêu cốt lõi: Hoàn thiện trọn vẹn quy trình đặt vé CineGo từ chọn suất chiếu -> sơ đồ ghế 2D -> combo bắp nước -> tính tổng tiền -> xác nhận -> thanh toán Strategy Pattern -> xuất vé điện tử QR Code thời gian thực.

• Cam kết chất lượng: Hoàn thành triệt để 100% phạm vi công việc gồm 13 hạng mục trên hệ thống Jira với tổng quy mô 89 Story Points, đảm bảo sản phẩm vận hành đúng theo yêu cầu đặc tả (Acceptance Criteria).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

| Vai trò chuyên môn trong Team | Họ và tên thành viên | Ký hiệu Jira |
| --- | --- | --- |
| Backend & Database Lead / Scribe | Nguyễn Thùy Linh | NL |
| Frontend & UI/UX Lead | Cao Quốc Khánh | KQ |
| System & Integration Lead | Huỳnh Thanh Liêm | LT |
| QA & Quality Assurance Lead | Lương Quốc Anh | QA |

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT CÁC MẢNG CÔNG VIỆC

1. Phát triển Giao diện Chọn Suất chiếu, Sơ đồ ghế 2D & Combo Bắp nước (SCRUM-46, 47, 48, 50, 51)

Cao Quốc Khánh (KQ) nhận trách nhiệm thiết kế và phát triển toàn bộ chuỗi màn hình giao diện Đặt vé với 5 Work Items (Tổng 29 Story Points). Khánh đã xây dựng màn hình Chọn ngày chiếu (3 Pts) và Chọn suất chiếu (5 Pts) linh hoạt.

Đặc biệt tại task SCRUM-48 (Xây dựng sơ đồ ghế - 8 Pts) và SCRUM-50 (Chức năng chọn ghế - 8 Pts), Khánh đã lập trình ma trận sơ đồ ghế 2D hỗ trợ tương tác đa điểm, phân loại màu sắc rõ ràng: Ghế Thường (Standard), Ghế VIP, Ghế Đôi (Sweetbox) và Trạng thái Ghế đang có người giữ.

Khánh hoàn thiện màn hình Chọn Combo bắp nước (SCRUM-51 - 5 Pts) cho phép tăng/giảm số lượng món ăn kèm và tự động cộng dồn giá trị.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-46 (3 Pts) & SCRUM-47 (5 Pts) - KQ: Dựng UI Chọn ngày và Chọn suất chiếu.

• SCRUM-48 (8 Pts) & SCRUM-50 (8 Pts) - KQ: Lập trình Ma trận sơ đồ ghế 2D tương tác thời gian thực.

• SCRUM-51 (5 Pts - KQ): Lập trình giao diện Chọn Combo bắp nước.

2. Xử lý Logic Dữ liệu Realtime, Đơn hàng Booking & Phát hành Vé QR Code (SCRUM-49, 54, 56, 57)

Nguyễn Thùy Linh (NL) giải quyết bài toán kỹ thuật phức tạp nhất dự án tại task SCRUM-49 (Logic trạng thái ghế - 8 Pts). Linh đã sử dụng Supabase Realtime (Pub/Sub) để lắng nghe sự thay đổi trạng thái ghế trong CSDL. Khi User A nhấn chọn ghế, trạng thái ghế được lập tức khóa tạm thời trong 10 phút, tự động đồng bộ sang ứng dụng của User B dưới 100ms để chống mua trùng ghế.

Linh xây dựng module Xử lý dữ liệu Booking (SCRUM-54 - 8 Pts) đóng gói thông tin đơn hàng và module Tạo vé điện tử QR Code (SCRUM-56 - 8 Pts) sử dụng thuật toán mã hóa AES để tạo chuỗi mã QR duy nhất chứa thông tin mã vé, phim, rạp và số ghế.

Linh hoàn thiện màn hình Lịch sử đặt vé (SCRUM-57 - 5 Pts) trong Profile cho phép khách hàng mở lại vé QR bất kỳ lúc nào.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-49 (8 Pts - NL): Phát triển cơ chế Khóa ghế Realtime qua Supabase Pub/Sub dưới 100ms.

• SCRUM-54 (8 Pts - NL): Đóng gói cấu trúc dữ liệu đơn hàng Booking.

• SCRUM-56 (8 Pts) & SCRUM-57 (5 Pts) - NL: Mã hóa Vé QR Code và hiển thị Lịch sử đặt vé.

3. Nghiệp vụ Tính tiền, Cổng Thanh toán & Kiểm thử End-to-End (SCRUM-52, 53, 55, 58)

Huỳnh Thanh Liêm (LT) xây dựng module Tính tổng tiền (SCRUM-52 - 5 Pts) tích hợp `PricingService` tính tự động tổng tiền = (Số ghế x Giá ghế) + Tổng Combo - Voucher giảm giá. Liêm cũng lập trình màn hình Xác nhận đặt vé (SCRUM-53 - 5 Pts) hiển thị tóm tắt hóa đơn.

Tại task Chức năng thanh toán (SCRUM-55 - 13 Story Points - Task lớn nhất Sprint), Huỳnh Thanh Liêm áp dụng thành công Design Pattern `Strategy Pattern` cho phép người dùng linh hoạt chọn phương thức thanh toán qua Cổng giả lập MockPayment hoặc Thanh toán tiền mặt tại quầy.

Lương Quốc Anh (QA) thực hiện task SCRUM-58 (Kiểm thử quy trình đặt vé - 8 Pts), chạy bộ 20 Test Cases end-to-end từ bước chọn suất chiếu đến khi xuất mã QR vé thành công, đạt tỷ lệ PASS 90% (18/20 Test Cases).

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-52 (5 Pts) & SCRUM-53 (5 Pts) - LT: Viết `PricingService` và Màn hình Xác nhận đơn hàng.

• SCRUM-55 (13 Pts - LT): Áp dụng Strategy Pattern phát triển Cổng thanh toán đa kênh.

• SCRUM-58 (8 Pts - QA): Kiểm thử toàn bộ quy trình đặt vé end-to-end với 20 Test Cases.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT WORK ITEMS TRÊN JIRA

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ 13 hạng mục công việc thuộc Sprint 3 đã được nghiệm thu và chuyển trạng thái `Done` trên hệ thống quản lý Jira:

| Mã Task Jira | Tên hạng mục công việc (Work Items) | Hạn xong | Pts | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-46 | Chọn ngày chiếu | Oct 12 | 3 | KQ | Done |
| SCRUM-47 | Chọn suất chiếu | Oct 12 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-48 | Xây dựng sơ đồ ghế | Oct 18 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-49 | Logic trạng thái ghế | Oct 14 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-50 | Chức năng chọn ghế | Oct 18 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-51 | Combo bắp nước | Oct 18 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-52 | Tính tổng tiền | Oct 15 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-53 | Xác nhận đặt vé | Oct 16 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-54 | Xử lý dữ liệu Booking | Oct 16 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-55 | Chức năng thanh toán | Oct 17 | 13 | LT | Done |
| SCRUM-56 | Tạo vé điện tử/QR | Oct 18 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-57 | Lịch sử đặt vé | Oct 18 | 5 | NL | Done |
| SCRUM-58 | Kiểm thử quy trình đặt vé | Oct 19 | 8 | QA | Done |

V. ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

1. Điểm làm tốt (What Went Well)

• Hoàn thành 100% 13 Work Items với 89 Story Points đúng kế hoạch.

• Tính năng khóa ghế Realtime chạy cực kỳ ổn định, xử lý triệt để xung đột mua trùng ghế.

• Mã QR Code được tạo và lưu trữ an toàn, quét đọc chính xác dữ liệu vé.

2. Điểm cần cải thiện (What Can Be Improved)

• Một số task UI sơ đồ ghế và thanh toán dồn hoàn thành vào ngày 18/10, gây áp lực kiểm thử cho QA ở ngày cuối.

• Cần xử lý mượt hơn trường hợp người dùng rớt mạng khi đang đếm ngược 10 phút giữ ghế.

3. Hành động cải tiến ở Sprint kế tiếp (Actionable Items)

• Bổ sung cơ chế Auto-Reconnect cho Supabase Realtime khi thiết bị mất kết nối Internet.

• Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện UI trước ngày chốt Sprint ít nhất 2 ngày.

4. Kết luận & Biểu quyết đóng Sprint

Nghiệm thu toàn bộ luồng đặt vé chính của CineGo; nhóm sẵn sàng chuyển sang Sprint 4 hoàn thiện nâng cao và test suite toàn diện.