CINEGO — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

NHÓM 01 | LỚP: 22DTH1-037019701 | MENTOR: NGUYỄN MINH TÂN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — SPRINT 0 (KHỞI TẠO DỰ ÁN & PHÂN TÍCH YÊU CẦU)

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU (DOCUMENT REVISION HISTORY)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Ghi chú nội dung chỉnh sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/09/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Khởi tạo khung tài liệu Biên bản họp Sprint 0, thiết lập thông tin chung dự án CineGo và phân công vai trò ban đầu. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Huỳnh Thanh Liêm | Cập nhật chi tiết danh mục Yêu cầu chức năng FR (SCRUM-10), Yêu cầu phi chức năng NFR (SCRUM-11) và Sơ đồ Actor (SCRUM-12). |
| 1.2 | 17/09/2026 | Lương Quốc Anh | Tổng hợp kết quả nghiệm thu Product Backlog (SCRUM-15), Ưu tiên Backlog (SCRUM-16), chốt Stack công nghệ và đóng Sprint 0. |

THÔNG TIN BUỔI HỌP & MỤC TIÊU SPRINT 0

| Thời gian Sprint: 07/09/2026 – 17/09/2026 | Địa điểm họp: MS Teams |
| --- | --- |
| Thời gian họp: 18h00 - 20h30 | Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thùy Linh |
| Tổng công việc Jira: 16 Work Items | Tổng Story Points: 85 Points (Hoàn thành 100%) |

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM (SPRINT GOAL)

• Mục tiêu cốt lõi: Khởi tạo dự án CineGo, phân tích chi tiết yêu cầu FR/NFR, xây dựng bộ Product Backlog chuẩn hóa và chốt định hướng công nghệ Flutter & Supabase.

• Cam kết chất lượng: Hoàn thành triệt để 100% phạm vi công việc gồm 16 hạng mục trên hệ thống Jira với tổng quy mô 85 Story Points, đảm bảo sản phẩm vận hành đúng theo yêu cầu đặc tả (Acceptance Criteria).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

| Vai trò chuyên môn trong Team | Họ và tên thành viên | Ký hiệu Jira |
| --- | --- | --- |
| Backend & Database Lead / Scribe | Nguyễn Thùy Linh | NL |
| Frontend & UI/UX Lead | Cao Quốc Khánh | KQ |
| System & Integration Lead | Huỳnh Thanh Liêm | LT |
| QA & Quality Assurance Lead | Lương Quốc Anh | QA |

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT CÁC MẢNG CÔNG VIỆC

1. Thành lập Scrum Team & Xác định Mục tiêu Tổng quát Dự án (SCRUM-1, 2, 5, 6)

Buổi họp Kick-off dự án CineGo diễn ra với sự tham gia đầy đủ của 4 thành viên dưới sự cố vấn của Mentor Nguyễn Minh Tân. Nhóm đã thảo luận kỹ lưỡng về định hướng phát triển một ứng dụng đặt vé xem phim di động hiện đại, giải quyết bài toán trải nghiệm mua vé nhanh chóng và quản lý rạp phim thời gian thực.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) chủ trì việc thống nhất mô hình vận hành Scrum, quy định các sự kiện Daily Meeting, Sprint Planning, Review và Retrospective. Cơ cấu phân công vai trò chuyên môn được chốt như sau: Cao Quốc Khánh đảm nhận UI/UX & Frontend Flutter; Nguyễn Thùy Linh đảm nhận CSDL PostgreSQL Supabase & APIs; Huỳnh Thanh Liêm đảm nhận Kiến trúc hệ thống & Thanh toán; Lương Quốc Anh đảm nhận QA, Phân tích yêu cầu & Kiểm thử.

Lương Quốc Anh (QA) tiến hành phân tích các bên liên quan (Stakeholders) bao gồm: Khách hàng xem phim (End-users), Ban quản lý rạp chiếu (Cinema Management) và Hệ thống đối tác thanh toán. Kết quả là bản mô tả mục tiêu dự án CineGo được thông qua 100%.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-1 (2 Pts - QA): Định hình mục tiêu dự án CineGo tập trung vào sự tiện lợi, tốc độ tải dưới 2s và giao diện tối giản.

• SCRUM-2 (1 Pt - LT) & SCRUM-5 (2 Pts - LT): Thiết lập kênh trao đổi qua MS Teams, quản lý code qua Git GitHub và phân công trách nhiệm từng thành viên.

• SCRUM-6 (3 Pts - QA): Xây dựng bản đồ Stakeholder Map và xác định Chân dung người dùng mục tiêu (User Persona).

2. Khảo sát, Thu thập & Phân tích Chi tiết Yêu cầu Hệ thống (SCRUM-7, 8, 9, 10, 11, 12)

Nhóm đã thực hiện khảo sát các ứng dụng đặt vé hiện hành trên thị trường để thu thập danh sách yêu cầu thực tế. Lương Quốc Anh (QA) và Huỳnh Thanh Liêm (LT) đóng vai trò nòng cốt trong việc lọc và chuẩn hóa yêu cầu.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) đã bóc tách chi tiết danh mục Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR) với 8 nhóm nghiệp vụ chính: Đăng ký/Đăng nhập, Tìm kiếm phim, Chọn rạp/Suất chiếu, Chọn ghế 2D, Đặt Combo bắp nước, Thanh toán trực tuyến, Xuất vé QR Code và Quản lý lịch sử.

Nguyễn Thùy Linh (NL) xây dựng danh mục Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) đảm bảo hệ thống chịu tải được 1.000 người dùng đồng thời, bảo mật thông tin cá nhân theo chuẩn JWT, mã hóa QR Code chống làm giả và phản hồi thời gian thực dưới 100ms khi khóa ghế.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-7 (8 Pts - QA) & SCRUM-8 (8 Pts - LT): Tổng hợp 25 bài toán nghiệp vụ người dùng và làm rõ điều kiện biên xử lý.

• SCRUM-9 (3 Pts - QA): Giới hạn phạm vi dự án CineGo trong giai đoạn 1 tập trung vào ứng dụng Mobile Flutter và Web Admin.

• SCRUM-10 (8 Pts - LT): Hoàn thiện bảng Yêu cầu chức năng FR đầy đủ tiêu chuẩn nghiệm thu.

• SCRUM-11 (5 Pts - NL) & SCRUM-12 (3 Pts - NL): Phân tích NFR và vẽ sơ đồ phân loại Actor: Customer, Cinema Admin, System Admin.

3. Lập Danh mục Use Cases, User Stories & Xây dựng Product Backlog (SCRUM-13, 14, 15, 16, 75, 76)

Lương Quốc Anh (QA) biên soạn danh sách Use Cases tổng thể và viết chi tiết từng User Story theo cấu trúc 'As a [Role], I want [Feature], So that [Benefit]' đi kèm bộ kịch bản kiểm thử Acceptance Criteria (13 Story Points).

Huỳnh Thanh Liêm (LT) xây dựng cấu trúc Product Backlog trên Jira, sử dụng phương pháp Planning Poker để chấm điểm Story Points cho từng task. Nhóm thống nhất thứ tự ưu tiên (Priority Index) đưa các tính năng cốt lõi về Luồng đặt vé và Thanh toán lên hàng đầu.

Nguyễn Thùy Linh (NL) báo cáo đánh giá kỹ thuật và thống nhất lựa chọn Stack công nghệ: Flutter cho ứng dụng di động đa nền tảng, Supabase (PostgreSQL + Realtime Pub/Sub) cho Backend Serverless. Cao Quốc Khánh (KQ) chuẩn bị bộ quy chuẩn thiết kế UI/UX Design System.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-13 (8 Pts - QA) & SCRUM-14 (13 Pts - LT): Chuẩn hóa 20 User Stories trọng tâm cho hệ thống CineGo.

• SCRUM-15 (8 Pts - LT) & SCRUM-16 (5 Pts - QA): Tổ chức và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho Product Backlog trên Jira.

• SCRUM-75 (3 Pts - NL) & SCRUM-76 (5 Pts - KQ): Chốt Tech Stack Flutter/Supabase và tài liệu định hướng UI/UX.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT WORK ITEMS TRÊN JIRA

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ 16 hạng mục công việc thuộc Sprint 0 đã được nghiệm thu và chuyển trạng thái `Done` trên hệ thống quản lý Jira:

| Mã Task Jira | Tên hạng mục công việc (Work Items) | Hạn xong | Pts | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-1 | Xác định mục tiêu dự án CineGo | Sep 10 | 2 | QA | Done |
| SCRUM-2 | Thành lập Scrum Team | Sep 10 | 1 | LT | Done |
| SCRUM-5 | Phân công vai trò và trách nhiệm thành viên | Sep 11 | 2 | LT | Done |
| SCRUM-6 | Xác định Stakeholder và đối tượng người dùng | Sep 11 | 3 | QA | Done |
| SCRUM-7 | Thu thập yêu cầu người dùng | Sep 13 | 8 | QA | Done |
| SCRUM-8 | Phân tích và làm rõ yêu cầu | Sep 14 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-9 | Xác định phạm vi dự án | Sep 14 | 3 | QA | Done |
| SCRUM-10 | Xác định yêu cầu chức năng – FR | Sep 15 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-11 | Xác định yêu cầu phi chức năng – NFR | Sep 15 | 5 | NL | Done |
| SCRUM-12 | Xác định Actor của hệ thống | Sep 15 | 3 | NL | Done |
| SCRUM-13 | Xây dựng danh sách Use Case | Sep 16 | 8 | QA | Done |
| SCRUM-14 | Xây dựng User Story và Acceptance Criteria | Sep 16 | 13 | LT | Done |
| SCRUM-15 | Xây dựng Product Backlog | Sep 16 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-16 | Ưu tiên Product Backlog | Sep 17 | 5 | QA | Done |
| SCRUM-75 | Xác định công nghệ và công cụ | Sep 17 | 3 | NL | Done |
| SCRUM-76 | Chuẩn bị định hướng UI/UX | Sep 17 | 5 | KQ | Done |

V. ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

1. Điểm làm tốt (What Went Well)

• Hoàn thành xuất sắc 100% khối lượng 16 Work Items với tổng 85 Story Points đúng cam kết thời gian.

• Mô hình phối hợp công việc giữa các thành viên diễn ra nhịp nhàng, công cụ Jira và Git được thiết lập chuẩn mực.

• Xác định được mục tiêu bài toán rõ ràng và bộ công cụ công nghệ phù hợp (Flutter + Supabase).

2. Điểm cần cải thiện (What Can Be Improved)

• Thời gian ước lượng điểm Complexity cho User Story ban đầu còn có sự chênh lệch do góc nhìn Frontend và Backend chưa đồng nhất.

• Cần bổ sung các tài liệu sơ đồ luồng chi tiết hơn trước khi bước vào giai đoạn thiết kế Figma.

3. Hành động cải tiến ở Sprint kế tiếp (Actionable Items)

• Thống nhất quy chuẩn chấm Story Point dựa trên Ma trận độ phức tạp (Complexity Matrix).

• Sử dụng công cụ Draw.io/PlantUML để chuẩn hóa sơ đồ trước khi thiết kế UI.

4. Kết luận & Biểu quyết đóng Sprint

Nhóm thống nhất nghiệm thu Sprint 0 và sẵn sàng kích hoạt Sprint 1 tập trung vào Thiết kế Nghiệp vụ, Prototype Figma & CSDL.